# AgentSkill-Eval

Agent Skill 自动化评测与回归分析平台——开发设计文档

版本： v1.0
状态： 可执行开发基线
目标： 作为个人秋招主项目，后续按本文档完成设计、开发、测试、实验和展示
建议周期： 8～10 周（单人、每周 15～20 小时）
更新日期： 2026-07-13

在固定 Agent、模型、任务和运行环境下，通过 with-Skill / without-Skill 或 Skill v1 / v2 配对实验，量化 Skill 对任务成功率、质量、成本、稳定性和执行轨迹的真实影响，并自动识别回归用例。

# 文档使用说明

本文档是项目后续开发的“单一事实来源”。实施时遵循五条原则：

- 先闭环，后平台化。 第一阶段只做一个 Skill、一个数据集、一个 Agent Adapter 和两类确定性评分器，但必须完整跑通 baseline 与 treatment。

- 客观验证优先。 能用单元测试、文件状态、JSON Schema、退出码、Git diff 或脚本判断的内容，不交给 LLM Judge。

- 配对实验优先。 核心问题不是“Agent 绝对得分多少”，而是“引入或修改 Skill 后是否改善，以及额外成本是否合理”。

- 每次运行可复现。 结果必须绑定 Skill 哈希、case 版本、Agent 版本、模型配置、镜像摘要和评分器版本。

- 不可信执行与控制面隔离。 Agent、Skill 脚本、fixture 和评分脚本不能直接在 Spring Boot 进程或宿主机任意执行。

# 目录

- 背景与项目定位

- 目标、非目标与成功标准

- 用户角色与核心场景

- MVP、V1 与 V2 范围

- 总体架构与技术选型

- 核心领域模型与状态机

- 数据库设计

- 评测实验协议

- Eval DSL 与用例格式

- Agent Adapter 设计

- Worker 执行流水线

- Docker 沙箱与安全边界

- Grader 与 LLM Judge

- 配对统计与回归分析

- 调度、幂等与故障恢复

- API、SSE 与前端设计

- 可观测性与成本统计

- 安全威胁模型

- 工程目录与开发规范

- 本地环境、部署与 CI

- 测试策略与验收标准

- 8～10 周开发里程碑

- 演示数据集与真实实验

- 简历和面试展示

- 风险、取舍与后续规划

- 附录：代码、配置和报告示例

- 参考资料

# 1. 背景与项目定位

## 1.1 本项目中的 Skill

本项目采用 Agent Skills 开放格式：Skill 是一个目录，至少包含 SKILL.md；该文件包含 YAML frontmatter 和 Markdown 指令，目录还可以包含 scripts/、references/、assets/ 等资源。[R1]

java-code-review/
├── SKILL.md
├── scripts/
├── references/
└── assets/

Skill 不等于模型训练或参数更新，更像 Agent 可加载的专业操作手册、工作流约束、脚本和参考资料。因此平台评估的是：

安装指定 Skill 后，Agent 完成真实任务的表现是否比不安装时更好；修改 Skill 后，是否修复旧问题并避免引入新回归。

## 1.2 为什么需要专门平台

只手工运行一两个 prompt 无法可靠回答：

- Agent 本来就会做，还是 Skill 真正带来了增量？

- Skill 是否提升召回率，却产生更多误报？

- Skill v2 修复某类 case 时，是否让其他 case 由 pass 变为 fail？

- 成功率提升是否以高 Token、高时延或过多工具调用为代价？

- 同一 Skill 在不同 Agent、模型和项目版本上是否一致？

- 一次成功是稳定能力，还是随机波动？

Agent Skills 官方评测指南强调使用真实 prompt、可选输入文件、清晰成功标准，并进行 with/without 对照、计时、评分和结果聚合。[R2] Alibaba skill-up 已提供 YAML、多个 Agent 引擎、规则/脚本/Agent Judge 和结构化报告，说明该方向已有明确工程形态。[R3][R4][R5]

## 1.3 项目差异化

本项目不定位为“重新写一个 CLI”，而是突出秋招项目更有价值的工程和实验能力：

| 方向 | 本项目重点 |
| --- | --- |
| 实验管理 | Web 管理 Skill、数据集、实验、重复运行和版本对比 |
| 分布式执行 | Spring Boot 控制面、Redis Streams、Python Worker、租约与恢复 |
| 可复现性 | 输入快照、内容哈希、镜像 digest、环境指纹和产物哈希 |
| 轨迹分析 | 工具调用、文件修改、测试过程、错误恢复和成本时间线 |
| 回归检测 | case 级 pass→fail、质量下降、成本回归和 PR 门禁 |
| 评分可信度 | Gate、隐藏测试、确定性 Grader、可选 LLM Judge 和校准 |
| 安全 | 非 root 容器、资源限制、默认断网、秘密脱敏、危险输入约束 |
| 扩展接口 | REST、SSE、CLI、GitHub Actions 和自定义 Agent Adapter |

## 1.4 一句话产品定义

AgentSkill-Eval 是一个本地优先、可扩展的 Agent Skill 实验与回归平台。

输入：Skill 版本、数据集、Agent、模型、沙箱、评分器、重复次数和回归阈值。
输出：逐 Run 结果、可回放轨迹、配对增益、成本差值、回归列表和可导出的 CI 报告。

# 2. 目标、非目标与成功标准

## 2.1 P0 必须实现

- 导入并校验本地或 Git 中的 Agent Skill，生成不可变版本和 SHA-256。

- 通过 YAML 或页面创建至少 10 个带 fixture 的 Eval Case。

- 配置无 Skill 基线与指定 Skill 实验组，或 Skill v1/v2 两组。

- 按 case × variant × repeat 生成 Run，并异步调度。

- 在 Docker 中运行 Mock Agent 和一个真实 Process Agent。

- 支持 exit code、文件、正则、JSON Schema、命令、Git diff、脚本评分。

- 保存 transcript、stdout/stderr、工具轨迹、Git diff、分数证据和产物。

- Web 实时显示进度、日志、单 Run 详情和实验对比。

- 自动分类 improved、regressed、stable pass/fail 和 infra invalid。

- Worker 被终止后，任务能在租约过期后安全恢复，不出现重复有效结果。

## 2.2 P1 增强

- HTTP Agent、自定义 Adapter，以及可选 Codex/Claude Code CLI Adapter；

- 重复实验、置信区间、W/T/L、McNemar 配对检验；

- LLM Judge、Judge Golden Set、冲突样本复核；

- GitHub Actions 触发、PR 评论和回归门禁；

- MinIO/S3 兼容产物存储；

- Token、成本、时长预算和自动停止；

- 多 Agent / 多模型矩阵实验。

## 2.3 明确不做

MVP 不训练模型、不实现通用 Agent 编排框架、不提供多租户 SaaS、不上 Kubernetes、不追求公开排行榜、不允许普通用户在宿主机执行任意 Shell，也不让 LLM Judge 替代客观验收。

## 2.4 项目完成标准

秋招展示前至少达到：

- 12～30 个 Java 真实任务；

- baseline/treatment 每 case 至少 3 次；

- 72～180 次真实或半真实 Run；

- 一个能稳定复现的回归 case；

- 一个 Worker 宕机恢复演示；

- 一个“隐藏测试阻止作弊修复”演示；

- README、架构图、Demo 视频、实验报告、简历量化数据完整。

# 3. 用户角色与核心场景

## 3.1 Skill 开发者

上传 SKILL.md v1，运行无 Skill/有 Skill 实验；根据失败轨迹改成 v2；再次比较并确认没有关键回归。

## 3.2 评测用例设计者

创建 fixture、prompt、隐藏测试、rubric 和标签，确保任务可验证、存在正例与反例，并避免仅靠关键词刷分。

## 3.3 Agent/平台开发者

固定 Skill 和数据集，比较不同 Agent、模型或工具配置，查看兼容性、成本与失败类型。

## 3.4 调试者

打开失败 Run，查看 Agent 读取了哪些文件、调用了哪些命令、修改了什么、测试为何失败，以及对应 pair 的另一侧为何成功。

## 3.5 面试评审者

通过系统演示理解项目如何处理不确定性、幂等、任务恢复、容器安全、评分可信度与统计结论。

# 4. MVP、V1 与 V2 范围

| 模块 | MVP / P0 | V1 / P1 | V2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Skill | 本地/Git 导入、校验、哈希 | 版本 diff、签名、兼容检查 | Skill 市场 |
| Case | YAML 导入、Web CRUD、fixture | 标签采样、批量导入 | 自动难例挖掘 |
| Experiment | with/without、v1/v2、重复 | 多 Agent、多模型矩阵 | 自适应实验 |
| Queue | Redis Streams、租约、重试 | 优先级、配额、公平调度 | 多区域 |
| Agent | Mock、Process | HTTP、Codex、Claude、自研 | 插件市场 |
| Sandbox | Docker、断网、资源限制 | Rootless、远程 Sandbox | gVisor/Firecracker |
| Grader | 规则、命令、脚本、diff | LLM Judge、多 Judge | 学习型 Judge |
| Report | 增益、成本、回归列表 | 统计检验、CI 门禁 | 组织看板 |
| 用户 | 本地单用户 | JWT/RBAC | 多租户计费 |

最小演示闭环：

一个 Java NPE fixture
+ 一个 code-review SKILL.md
+ 无 Skill 基线
+ Process/Mock Agent
+ mvn test 隐藏验收
+ 两个隔离 Run
+ 一个对比页面

# 5. 总体架构与技术选型

## 5.1 架构原则

- 模块化单体控制面 + 独立 Worker。 不过早拆微服务，但不可信执行与 Web/API 隔离。

- 数据库是真相，队列是通知。 Run 状态以数据库为准，Redis 消息允许重复。

- 至少一次投递 + 业务幂等。 使用唯一键、条件更新、租约和 Attempt 模型处理重试。

- 实验启动后冻结。 Skill、case、profile 均保存不可变快照和哈希。

- 大产物内容寻址。 数据库只保存 URI、SHA-256、大小、类型。

## 5.2 总体架构

## 5.3 推荐技术栈

| 层 | 选择 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 控制面 | Java 21、Spring Boot 3.5.x、Maven | 与 Java 秋招匹配，启动开发时固定具体 patch |
| 数据访问 | MyBatis/MyBatis-Plus + Flyway | 显式 SQL、迁移可审计，便于展示事务和索引 |
| 数据库 | PostgreSQL 16+ | JSON、约束和分析查询方便；也可替换 MySQL 8.x |
| 队列 | Redis Streams | Consumer Group、ACK、Pending、claim 适合 Worker [R8] |
| Worker | Python 3.12+、Pydantic、asyncio、Docker SDK | Agent 工具生态与文件/进程处理方便 |
| 前端 | Vue 3、TypeScript、Vite、Element Plus、ECharts | 快速完成管理台和对比图 |
| 沙箱 | Docker Engine | 本地成本低；公开部署优先 Rootless |
| 产物 | MVP 本地目录；P1 MinIO/S3 | 避免日志和压缩包进入数据库 |
| 可观测性 | OpenTelemetry；可选 Prometheus/Grafana | 串联 API、队列、Worker、Agent Run [R9] |
| 测试 | JUnit 5、Testcontainers、pytest | 验证 PostgreSQL、Redis 和 Docker 行为 |

版本说明：项目不以追逐最新版为目标。启动开发时固定受维护版本，并在 README 记录升级策略。

## 5.4 为什么不先拆微服务

个人项目的难点应集中在评测协议、可靠调度、沙箱和回归分析，而不是跨服务治理。控制面内部仍按 skill、dataset、experiment、run、report、profile、infra 划分模块，未来可拆分，但 MVP 单进程部署。

# 6. 核心领域模型与状态机

## 6.1 聚合关系

Project
├── Skill
│   └── SkillVersion（不可变）
├── Dataset
│   └── DatasetVersion
│       └── EvalCase
│           └── GraderDefinition
├── AgentProfile / ModelProfile / SandboxProfile
└── Experiment（启动后不可变快照）
    ├── Run [case × variant × repeat]
    │   ├── RunAttempt
    │   ├── TraceEvent
    │   ├── Artifact
    │   └── Score
    └── ExperimentMetric / RegressionResult

## 6.2 SkillVersion

记录 source_type、仓库/ref、commit SHA、目录内容哈希、压缩快照 URI、frontmatter、文件清单、校验状态。任何实验只引用版本，不能直接引用可修改目录。

## 6.3 DatasetVersion

Dataset 同样版本化。Experiment 启动时固定 case prompt、fixture hash、grader bundle hash 和约束，后续编辑不会影响已启动实验。

## 6.4 Variant 与 PairKey

MVP 支持：

- BASELINE：无 Skill、旧 Skill 或控制配置；

- TREATMENT：目标 Skill 或新版本。

同一 case、repeat、Agent、模型、环境的两侧共享 pair_key。缺一侧的 pair 不进入主要增益统计，只标记 incomplete。

## 6.5 Run 与 RunAttempt

Run 是逻辑任务，RunAttempt 是一次实际执行。网络失败、Worker 宕机或评分器暂时故障可产生新 Attempt，但 Run 最终只能有一个有效终态结果。

## 6.6 状态机

主路径：

CREATED → QUEUED → LEASED → PREPARING → RUNNING_AGENT
        → COLLECTING → GRADING → SUCCEEDED

异常状态：RETRY_WAIT、FAILED、TIMED_OUT、CANCEL_REQUESTED、CANCELLED。所有迁移由统一 RunStateMachine 校验，Controller、Scheduler 和 Worker 不得直接写任意状态字符串。

# 7. 数据库设计

## 7.1 核心表清单

| 表 | 用途 |
| --- | --- |
| project | 项目容器 |
| skill / skill_version | Skill 元数据和不可变版本 |
| dataset / dataset_version / eval_case | 数据集版本与 case |
| grader_definition | case 的评分器配置 |
| agent_profile / model_profile / sandbox_profile | 执行配置 |
| experiment | 冻结实验配置和状态 |
| run | 逻辑任务、租约、终态、成本摘要 |
| run_attempt | 每次实际尝试、Worker、容器、环境指纹 |
| trace_event | 工具、消息、命令、文件和错误事件 |
| artifact | transcript、diff、测试报告等大产物索引 |
| score | 每个 grader 的分数与证据 |
| regression_result | case 级回归分类 |
| outbox_event | 可靠发布队列消息 |
| audit_log / secret_ref | 审计和秘密引用 |

## 7.2 核心字段

### skill_version

id, skill_id, version_label, commit_sha,
content_hash, artifact_uri, manifest_json,
validation_status, created_at

唯一约束：unique(skill_id, content_hash)。

### eval_case

id, dataset_version_id, case_key, title, prompt,
expected_description, fixture_uri, tags_json, difficulty,
timeout_seconds, max_turns, enabled, case_hash

唯一约束：unique(dataset_version_id, case_key)。

### experiment

id, project_id, name, dataset_version_id,
baseline_skill_version_id, treatment_skill_version_id,
agent_profile_snapshot, model_profile_snapshot, sandbox_profile_snapshot,
repeats, randomize_order, pass_threshold, budget_json,
status, config_hash, created_at, started_at, ended_at

### run

id, experiment_id, eval_case_id,
variant, repeat_index, pair_key,
status, priority, idempotency_key,
attempt_count, max_attempts,
leased_by, lease_until, heartbeat_at,
queued_at, started_at, ended_at,
exit_code, final_message,
input_tokens, output_tokens, cached_tokens,
estimated_cost, duration_ms,
error_category, error_message,
result_hash, version

关键索引与约束：

unique(experiment_id, eval_case_id, variant, repeat_index)
unique(idempotency_key)
index(status, priority desc, queued_at)
index(lease_until)
index(experiment_id, pair_key)

### run_attempt

id, run_id, attempt_no, worker_id, status,
workspace_uri, sandbox_id, container_id,
started_at, ended_at, error_category, error_message,
environment_fingerprint_json

### trace_event

id(bigint), run_attempt_id, sequence_no, event_time,
event_type, tool_name, duration_ms, payload_json, redacted

事件类型：RUN_PHASE、MESSAGE、TOOL_CALL、TOOL_RESULT、COMMAND、FILE_CHANGE、TEST_RESULT、STDOUT、STDERR、METRIC、ERROR。

## 7.3 租约条件更新

UPDATE run
SET status = 'LEASED',
    leased_by = :workerId,
    lease_until = :leaseUntil,
    heartbeat_at = now(),
    version = version + 1
WHERE id = :runId
  AND status IN ('QUEUED', 'RETRY_WAIT')
  AND (lease_until IS NULL OR lease_until < now());

受影响行数为 1 才获得执行权。不能先查后改，否则两个 Worker 可同时拿到同一 Run。

## 7.4 Transactional Outbox

创建 Run 和写入 RUN_QUEUED Outbox 必须同事务完成：

outbox_event(id, aggregate_type, aggregate_id, event_type,
payload_json, status, created_at, published_at, retry_count)

Publisher 批量锁定未发布事件，XADD 成功后标记 published。Outbox 允许重复发布，消费者靠业务幂等处理。

# 8. 评测实验协议

## 8.1 两种核心模式

### 无 Skill vs 有 Skill

BASELINE  = 同 Agent + 模型 + case + 环境，不安装 Skill
TREATMENT = 同 Agent + 模型 + case + 环境，安装目标 Skill

回答 Skill 是否相对 Agent 原生能力产生增量。

### Skill v1 vs Skill v2

BASELINE  = Skill v1
TREATMENT = Skill v2

用于版本发布和回归门禁。

## 8.2 必须控制的变量

- case prompt、输入文件、fixture Git commit；

- Agent/CLI 版本；

- 模型、provider、采样参数、最大 Token；

- Docker image digest；

- timeout、max turns、网络策略；

- 工具/MCP 配置；

- grader、隐藏测试和平台 commit。

模型不支持 seed 时明确记录，并依靠重复运行降低偶然性。

## 8.3 顺序与隔离

每个 variant 使用全新 workspace 和容器。对每个 pair 随机化 baseline/treatment 先后，减少依赖缓存、连接预热和顺序影响。允许共享只读镜像层，但必须记录缓存策略。

## 8.4 环境指纹

{
  "skillHash": "...",
  "caseHash": "...",
  "fixtureCommit": "...",
  "agentAdapter": "process@1.0.0",
  "agentVersion": "...",
  "modelProvider": "...",
  "modelName": "...",
  "modelParamsHash": "...",
  "sandboxImageDigest": "sha256:...",
  "graderBundleHash": "...",
  "platformCommit": "..."
}

任何报告结论都应能反查到该指纹。

## 8.5 执行链路

# 9. Eval DSL 与用例格式

## 9.1 目标

平台内部使用数据库，但必须支持可版本控制的 YAML 导入/导出。DSL 要有人可读、JSON Schema 可校验、路径安全、秘密引用、稳定版本号，并可在后续实现 skill-up 格式导入器。

## 9.2 推荐目录

examples/java-bugfix/
├── skill/SKILL.md
├── evals/
│   ├── experiment.yaml
│   ├── cases/
│   │   ├── npe-001.yaml
│   │   └── clean-code-001.yaml
│   ├── fixtures/
│   │   ├── npe-001-repo/
│   │   └── clean-code-001-repo/
│   └── graders/
│       ├── hidden-tests/
│       └── validate_report.py
└── README.md

## 9.3 experiment.yaml

schema_version: v1
name: java-code-review-skill-v1
mode: no_skill_vs_skill

dataset:
  name: java-code-review-demo
  cases_glob: evals/cases/*.yaml

variants:
  baseline:
    skill: null
  treatment:
    skill:
      source: ./skill

agent:
  profile: local-process-agent
model:
  profile: default-model
sandbox:
  profile: java21-offline

execution:
  repeats: 3
  parallelism: 2
  randomize_pair_order: true
  max_attempts: 2
  budget:
    max_total_runs: 100
    max_total_input_tokens: 2000000
    max_wall_minutes: 180

aggregation:
  pass_threshold: 0.8
  exclude_incomplete_pairs: true
  regression_policy:
    max_critical_regressions: 0
    min_pass_rate_delta: -0.02
    max_token_overhead_ratio: 0.25

## 9.4 case.yaml

schema_version: v1
id: java-npe-001
title: 修复用户昵称空指针
tags: [java, bugfix, null, p0]
difficulty: medium

input:
  prompt: |
    当前项目有一个失败测试。请定位问题、修改代码并运行测试验证。
    不要删除测试，也不要仅修改断言绕过问题。

fixture:
  type: directory
  source: ../fixtures/npe-001-repo
  git_init: true

constraints:
  timeout_seconds: 600
  max_turns: 12
  network: deny_all
  artifact_globs:
    - target/surefire-reports/**
    - result.md

graders:
  - name: agent-exited
    type: exit_code
    gate: true
    expected: 0

  - name: hidden-tests
    type: command
    gate: true
    image: maven:3.9-eclipse-temurin-21
    command: ["mvn", "-q", "test"]
    hidden_mount: ../graders/hidden-tests/java-npe-001
    timeout_seconds: 180

  - name: no-test-deletion
    type: git_diff
    gate: true
    deny_paths: ["src/test/**", "pom.xml"]

  - name: explanation-quality
    type: llm_judge
    gate: false
    weight: 0.2
    rubric:
      - criterion: 准确解释 null 的传播路径
        weight: 0.5
      - criterion: 描述实际验证步骤和结果
        weight: 0.5

## 9.5 校验规则

- id 匹配 [a-z0-9][a-z0-9-_]{1,63}；

- 所有路径规范化后必须位于数据集根目录；

- 禁止绝对路径、..、符号链接逃逸；

- artifact_globs 禁止 .git/** 和无限制通配；

- command 只能使用管理员批准镜像和命令模板；

- llm_judge 必须声明结构化 rubric；

- timeout、内存和产物总量受平台上限约束；

- Experiment 启动前把 fixture 和 grader 打包并生成 hash。

# 10. Agent Adapter 设计

## 10.1 统一接口

class AgentAdapter(Protocol):
    async def prepare(self, ctx: RunContext) -> None: ...
    async def execute(self, request: SessionInput) -> SessionResult: ...
    async def cancel(self, execution_id: str) -> None: ...
    async def version(self) -> str: ...

## 10.2 SessionInput

{
  "runId": "uuid",
  "caseId": "java-npe-001",
  "variant": "TREATMENT",
  "messages": [{"role": "user", "content": "..."}],
  "workspace": "/workspace",
  "skillMounts": [{"name": "java-code-review", "path": "/skills/java-code-review"}],
  "maxTurns": 12,
  "timeoutSeconds": 600,
  "model": {"provider": "...", "name": "...", "params": {}},
  "traceOutput": "/outputs/trace.jsonl"
}

## 10.3 SessionResult

{
  "executionId": "...",
  "exitCode": 0,
  "finalMessage": "...",
  "inputTokens": 1234,
  "outputTokens": 456,
  "cachedTokens": 0,
  "turns": 7,
  "toolCalls": 9,
  "transcriptPath": "outputs/transcript.jsonl",
  "artifacts": [],
  "error": null
}

## 10.4 MockAgentAdapter

P0 先实现确定性 Mock Agent，模拟固定输出、文件修改、超时、第一次失败第二次成功、Token 和工具事件。没有 Mock Agent，无法稳定验证队列、状态机、SSE 和回归算法。

## 10.5 ProcessAgentAdapter

adapter_type: process
command: ["python", "/opt/agent/run.py"]
args: ["--input", "${input_file}", "--output", "${output_file}"]
response_format: session_result
env_allowlist: ["MODEL_API_KEY", "MODEL_BASE_URL"]

要求：不用 Shell 字符串拼接；command 只来自管理员配置；stdout/stderr 分流；超时先 TERM 再 KILL；结果按 Schema 校验；token 不可得时保存 null，不填 0。

## 10.6 HttpAgentAdapter

P1 支持 HTTP Agent。请求使用幂等键；下载产物只允许批准域、限制大小、校验 hash，禁止重定向到私网。URL、Header 和 Secret 分离。

## 10.7 Skill 注入

Adapter 声明安装方式和能力：

{
  "skillInstallation": {
    "mode": "copy",
    "targetTemplate": "/home/agent/.agents/skills/${skillName}"
  },
  "supportsTraceJsonl": true,
  "supportsSeed": false,
  "supportsTokenUsage": true
}

Runner 只提供不可变 Skill 快照，具体目录由 Adapter 处理。

# 11. Worker 执行流水线

## 11.1 主循环

XREADGROUP 获取消息
→ 校验 Schema
→ 数据库条件更新申请租约
→ 创建 RunAttempt
→ 执行 Pipeline
→ 事务提交终态、分数和产物索引
→ XACK

租约申请失败表示消息已处理、已被其他 Worker 领取或 Run 已终态，当前 Worker 直接 ACK。

## 11.2 PREPARING

- 下载 fixture、Skill、grader bundle 并校验 SHA-256；

- 创建独立 workspace；

- 安全解压，拒绝路径穿越和符号链接逃逸；

- 初始化 Git 并记录 baseline commit；

- 准备 variant；

- 创建受限容器；

- 启动心跳协程。

## 11.3 RUNNING_AGENT

构造 SessionInput；流式读取 stdout/stderr/trace；为事件分配 sequence；持续检查取消和预算；超时后终止进程与容器。

## 11.4 COLLECTING

读取 final message、transcript、Git diff、测试报告；按允许列表收集产物；限制单文件和总量；计算 hash 后上传；对日志和产物执行 Secret 脱敏。

## 11.5 GRADING

先执行 Gate，失败时跳过昂贵 Judge；确定性 grader 在独立评分容器中运行；hidden tests 仅在评分阶段挂载；输出标准分数、原因和证据。

## 11.6 FINALIZING

事务写入 Run 终态、Score、Artifact 和摘要；更新实验进度；发布 RUN_FINISHED；停止心跳、清理容器；最后 ACK。

## 11.7 错误分类

| 分类 | 例子 | 默认重试 |
| --- | --- | --- |
| CONFIG_ERROR | DSL、路径、Secret 缺失 | 否 |
| FIXTURE_ERROR | 下载失败、hash 不符 | 一次 |
| SANDBOX_ERROR | 镜像/容器失败 | 是 |
| AGENT_ERROR | Agent 崩溃、响应非法 | 视配置 |
| MODEL_RATE_LIMIT | 429/配额 | 指数退避 |
| TIMEOUT | 墙钟超时 | 可选 |
| ARTIFACT_ERROR | 上传失败或过大 | 上传错误可重试 |
| GRADER_ERROR | 评分器自身异常 | 是 |
| TASK_FAILED | Agent 正常完成但验收失败 | 否，属于有效结果 |
| CANCELLED | 用户取消 | 否 |
| INTERNAL_ERROR | 未分类异常 | 一次并告警 |

TASK_FAILED 与评测基础设施故障必须在 UI 和统计中分开。

# 12. Docker 沙箱与安全边界

## 12.1 原则

Docker 容器默认没有资源限制，平台必须显式设置 CPU、内存和 PID 上限。[R7] Docker socket 具有宿主机高权限，绝不能挂入被测容器。公开演示优先 Rootless Docker，以非 root 用户运行 daemon 和容器。[R6]

## 12.2 推荐参数

--network none
--cpus 2
--memory 4g
--memory-swap 4g
--pids-limit 256
--read-only
--tmpfs /tmp:rw,noexec,nosuid,size=512m
--cap-drop ALL
--security-opt no-new-privileges
--user 1000:1000
--stop-timeout 10

## 12.3 挂载

| 容器路径 | 权限 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /workspace | rw | case 工作目录 |
| /skills/name | ro 或复制 | treatment Skill |
| /inputs | ro | prompt 和 SessionInput |
| /outputs | rw | transcript 与声明产物 |
| /hidden-tests | Agent 不可见 | 只在 Grader 容器挂载 |

## 12.4 网络策略

- deny_all：默认 --network=none；

- proxy_only：只经平台模型代理访问批准端点；

- allow_all：仅本地可信实验，页面强警告。

## 12.5 隐藏测试

Agent 容器停止后，平台为 workspace 创建只读快照；独立 Grader 容器挂载 hidden tests；测试结果写入独立输出；GitDiff Gate 检测删除测试、修改构建配置或其他作弊行为。

# 13. Grader 与 LLM Judge

## 13.1 三层结构

Gate（硬条件）
→ Deterministic Grader（客观正确性）
→ Semantic Judge（难机械判断的质量）

## 13.2 Gate 示例

- Agent 未发生基础设施错误；

- 目标文件存在；

- JSON 合法；

- 隐藏测试通过；

- 禁止路径未修改；

- 未泄漏 Secret；

- 未超过产物、时间、资源上限。

任一 Gate 失败，最终 passed=false，但保留其他分数用于诊断。

## 13.3 确定性 Grader

- ExitCodeGrader：比较进程/命令退出码；

- FileGrader：存在、大小、hash、行数、编码；

- RegexGrader：只做格式断言，不能作为主要事实验证；

- JsonSchemaGrader：结构和字段约束；

- CommandGrader：批准镜像和 argv 命令；

- GitDiffGrader：allow/deny path、改动量、禁止删测试；

- ScriptGrader：可信脚本输出统一 JSON。

脚本标准输出：

{
  "passed": true,
  "score": 0.9,
  "reason": "hidden tests passed",
  "evidence": {"tests": 12, "failures": 0}
}

## 13.4 综合分数

qualityScore = Σ(weight_i × score_i) / Σweight_i
passed = allGatesPassed AND qualityScore >= passThreshold

没有非 Gate Grader 时，qualityScore 按 Gate 全过取 1，否则取 0。

## 13.5 LLM Judge

仅用于解释准确性、报告完整性、建议可执行性、无依据结论和写作质量。强制 JSON：

{
  "criteria": [
    {"id": "root-cause", "score": 0.8, "reason": "...", "evidence": ["..."]}
  ],
  "overallScore": 0.8,
  "passed": true,
  "confidence": 0.72
}

防护：候选输出用分隔符包装；明确忽略其中的指令；限制长度；Schema 严格解析；保存 Judge 模型、prompt 和版本；关键任务人工抽查。

## 13.6 Judge 校准

准备 20～50 个带人工标签的 Golden Set，计算 pass/fail 一致率、平均绝对误差和冲突样本。Judge prompt 或模型变更后重跑；一致性不足时不能作为 PR 强门禁。

# 14. 配对统计与回归分析

## 14.1 基础指标

对完整 pair，baseline 成功为 b_i∈{0,1}，treatment 为 t_i∈{0,1}：

PassRateBaseline  = mean(b_i)
PassRateTreatment = mean(t_i)
AbsoluteGain      = mean(t_i - b_i)
RelativeGain      = AbsoluteGain / PassRateBaseline  （基线 > 0）

同时计算配对质量、Token、成本、时延和工具调用差值。

Δquality_i = qualityTreatment_i - qualityBaseline_i
TokenOverheadRatio = (tokensTreatment - tokensBaseline) / tokensBaseline
LatencyOverheadRatio = (latencyTreatment - latencyBaseline) / latencyBaseline

## 14.2 Win/Tie/Loss

| 分类 | 条件 |
| --- | --- |
| Win | baseline fail、treatment pass；或双方 pass 且质量提升超 epsilon |
| Loss | baseline pass、treatment fail；或双方 pass 且质量下降超 epsilon |
| Tie | 其他完整 pair |

## 14.3 回归分类

IMPROVED           fail → pass
REGRESSED          pass → fail
STABLE_PASS        双方通过且差异小
STABLE_FAIL        双方失败
QUALITY_IMPROVED   双方通过，质量显著提升
QUALITY_REGRESSED  双方通过，质量显著下降
COST_REGRESSED     结果不差，但成本超过阈值
INCOMPLETE         缺一侧有效 Run
INFRA_INVALID      一侧或两侧基础设施失败

## 14.4 统计增强

P1：对 t_i-b_i bootstrap 95% CI；二元结果用 McNemar exact test；完整 pair 少于 20 时只报告描述统计并提示证据有限。不能只看 p 值，必须同时展示效应大小和成本。

## 14.5 分层分析

按 tag、difficulty、正反例、是否需要工具、Agent、模型、项目版本和错误分类拆分，回答“Skill 对哪些任务有效”，而不是只有总分。

## 14.6 PR 门禁

regression_policy:
  max_critical_regressions: 0
  max_total_regressions: 2
  min_pass_rate_delta: -0.02
  min_quality_delta: -0.03
  max_token_overhead_ratio: 0.25
  max_latency_overhead_ratio: 0.30
  required_complete_pair_ratio: 0.95

门禁失败必须列出 case、证据链接和建议，不只返回红叉。

# 15. 调度、幂等与故障恢复

## 15.1 Redis Streams

Redis Streams Consumer Group 支持多 Worker 分摊消息、Pending、ACK 和 claim，适合至少一次处理。[R8]

ase:run:high
ase:run:normal
ase:run:low
ase:run-events
consumer-group = eval-workers

消息只放定位信息：

{
  "eventId": "uuid",
  "runId": "uuid",
  "experimentId": "uuid",
  "priority": 50,
  "idempotencyKey": "sha256:...",
  "createdAt": "..."
}

## 15.2 租约与心跳

建议：租约 45 秒、心跳 10 秒、Recovery Sweeper 15 秒。连续心跳失败时 Worker 停止领取新任务，并尝试优雅终止当前执行。

## 15.3 ACK 时机

仅在 Run 已事务提交终态、Run 已由其他 Worker 完成，或无效消息已写死信记录时 ACK。Agent 执行结束但数据库未提交时不得 ACK。

## 15.4 重试

重试创建新 Attempt，不创建新 Run。配置 max_attempts、可重试分类、指数退避和 jitter。任务验收失败不重试；模型 429 退避；超时是否重试由 case 决定。

## 15.5 取消

取消将状态置为 CANCEL_REQUESTED 并发布事件。Worker 终止 Agent、删除容器、保存已有日志、写 CANCELLED，最后 ACK。实验取消只影响未完成 Run。

## 15.6 重复消息为什么安全

- idempotency_key 唯一；

- 租约使用条件更新；

- 终态不可逆；

- Attempt 与 Run 分离；

- 结果提交用数据库事务；

- 其他 Worker 获取失败后 ACK；

- 外部 HTTP Agent 使用同一请求幂等键。

# 16. API、SSE 与前端设计

## 16.1 API 规范

前缀 /api/v1；JSON camelCase；时间 ISO-8601 UTC；错误使用 Problem Details；创建接口支持 Idempotency-Key；OpenAPI 生成前端 client。

## 16.2 主要端点

### Project / Skill

POST /projects
GET  /projects
POST /projects/{projectId}/skills/import
GET  /skills/{skillId}/versions
POST /skill-versions/{versionId}/validate
GET  /skill-versions/{left}/diff/{right}

### Dataset / Case

POST /projects/{projectId}/datasets
POST /datasets/{datasetId}/versions/import
GET  /dataset-versions/{versionId}/cases
POST /dataset-versions/{versionId}/cases
POST /cases/{caseId}/validate
POST /cases/{caseId}/dry-run-grader

### Profile

GET/POST /agent-profiles
GET/POST /model-profiles
GET/POST /sandbox-profiles
POST     /agent-profiles/{id}/health-check

### Experiment / Run

POST /projects/{projectId}/experiments
POST /experiments/{id}/validate
POST /experiments/{id}/start
POST /experiments/{id}/cancel
GET  /experiments/{id}
GET  /experiments/{id}/runs
GET  /experiments/{id}/report
GET  /experiments/{id}/regressions
GET  /runs/{runId}
POST /runs/{runId}/retry
GET  /runs/{runId}/trace
GET  /runs/{runId}/artifacts
GET  /runs/{runId}/events

## 16.3 创建实验请求

{
  "name": "skill-v1-vs-no-skill",
  "datasetVersionId": "...",
  "baselineSkillVersionId": null,
  "treatmentSkillVersionId": "...",
  "agentProfileId": "...",
  "modelProfileId": "...",
  "sandboxProfileId": "...",
  "repeats": 3,
  "randomizePairOrder": true,
  "budget": {"maxTotalRuns": 100, "maxTotalTokens": 2000000}
}

## 16.4 SSE

id: 18452
event: tool_call
data: {"runId":"...","sequence":18,"tool":"shell","summary":"mvn test"}

支持 Last-Event-ID 重连。Redis 只保留短期事件窗口，完整事件写数据库/对象存储。事件：status、phase、message、tool_call/result、file_change、grader_result、budget_warning、run_finished。

## 16.5 前端页面

| 页面 | 核心内容 |
| --- | --- |
| Dashboard | 最近实验、Worker 状态、Run、成本、回归 |
| Project | Skills、Datasets、Experiments、Profiles |
| Skill Version | frontmatter、文件清单、规范校验、v1/v2 diff |
| Dataset/Case | YAML/表单双编辑、fixture、grader、dry run |
| Experiment Wizard | dataset、variant、Agent/模型/沙箱、预算、门禁 |
| Experiment Detail | 进度、完整 pair、通过率、W/T/L、成本、case 表 |
| Run Detail | 时间线、prompt、轨迹、stdout、diff、grader、产物 |
| Regression Report | pass→fail、质量/成本回归、证据、导出和 CI 结论 |

交互原则：结论先展示、证据可下钻；系统故障与任务失败视觉分离；百分比必须带分母；Token 不可得显示 N/A；主图仅使用完整 pair。

# 17. 可观测性与成本统计

## 17.1 Trace 关联

一次实验生成 root trace，属性包含 project、experiment、run、pair、variant、case、worker、attempt、agent、model、image digest。OpenTelemetry 可统一 trace、metric、log 并进行跨进程上下文传播。[R9]

## 17.2 指标

控制面：API 延迟、Outbox backlog、队列深度、活动实验、SSE 连接。
Worker：心跳年龄、各阶段耗时、容器失败、Agent/Grader 错误、产物字节。
评测业务：variant 通过率、完整 pair 比例、Token、费用、回归数量、infra invalid 比例。

## 17.3 日志

结构化 JSON，必须包含 traceId、experimentId、runId、attemptId。禁止输出 API Key、Authorization Header、完整 Secret、未脱敏仓库敏感内容和大段 base64。

## 17.4 Token 与费用

优先使用 provider usage；只能估算时标记 estimated=true；无法获得时保存 null。费用单价版本化，报告保存计算快照。预算达到 80% 告警，100% 停止尚未开始的 Run。

# 18. 安全威胁模型

| 威胁 | 风险 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 恶意 Skill | 删除、挖矿、提权 | 非 root、资源限制、cap-drop、断网 |
| Docker socket 泄漏 | 宿主机高权限 | 永不挂载给 Agent 容器 |
| Secret 外泄 | Key 被输出 | 短期注入、代理、日志/产物扫描 |
| 路径穿越 | 覆盖宿主机 | 安全解压、规范化、固定根目录 |
| Script Grader 注入 | 任意命令 | 可信 bundle、argv、独立容器 |
| HTTP Agent SSRF | 访问内网 | URL allowlist、IP 校验、禁私网重定向 |
| 产物炸弹 | 磁盘耗尽 | 单文件/总量/压缩比限制 |
| Prompt Injection Judge | 操控评分 | 候选隔离、Schema、确定性证据优先 |
| 重复任务 | 重复扣费/覆盖 | 幂等键、租约、Attempt、唯一约束 |
| 敏感数据长期保留 | 泄漏 | 保留策略、删除接口、最小权限 |

## 18.1 Secret 管理

MVP 从本地 .env 或环境变量读取，数据库只存引用名；P1 接 Vault/Secret Manager。Secret 不进 URL、命令参数和实验快照；Web 不回显原值；日志、SSE、transcript 和 artifact 均脱敏。

## 18.2 权限

MVP 可单用户。公开部署前至少：ADMIN 管 Profile/Secret/镜像/命令；DEVELOPER 管 Skill、Dataset、Experiment；VIEWER 只读。Command/Script Grader、联网沙箱和 HTTP Agent 只允许管理员配置。

# 19. 工程目录与开发规范

## 19.1 Monorepo

agentskill-eval/
├── server/
│   ├── src/main/java/.../
│   │   ├── project/
│   │   ├── skill/
│   │   ├── dataset/
│   │   ├── experiment/
│   │   ├── run/
│   │   ├── report/
│   │   ├── profile/
│   │   ├── security/
│   │   └── infrastructure/
│   ├── src/main/resources/db/migration/
│   └── pom.xml
├── worker/
│   ├── src/ase_worker/
│   │   ├── queue/
│   │   ├── pipeline/
│   │   ├── adapters/
│   │   ├── sandbox/
│   │   ├── graders/
│   │   ├── artifacts/
│   │   └── telemetry/
│   ├── tests/
│   └── pyproject.toml
├── web/
├── schemas/
├── examples/
├── deploy/
├── docs/
├── scripts/
└── .github/workflows/

## 19.2 Spring Boot 模块结构

run/
├── api/              Controller、DTO
├── application/      用例与事务边界
├── domain/           Entity、Value Object、状态机
├── infrastructure/   Mapper、Redis、存储
└── events/           Domain/Integration Event

Controller 不直接访问 Mapper；用户 API、Scheduler 和 Worker 回调都走 Application Service。

## 19.3 规范

- Java：Spotless/Checkstyle，构造注入，DTO 与 Entity 分离；

- Python：ruff、mypy、pytest，所有外部 I/O 有 timeout；

- TypeScript：eslint、prettier，OpenAPI 生成 client；

- SQL：全部 schema 变化走 Flyway；

- Schema：跨语言契约版本化并做兼容测试；

- Git：小步提交，PR 包含测试、迁移和行为变化说明。

# 20. 本地环境、部署与 CI

## 20.1 本地依赖

JDK 21、Maven 3.9+、Python 3.12+、Node.js LTS、pnpm、Docker、Git。

## 20.2 Compose 服务

MVP：PostgreSQL、Redis。
P1：MinIO、OpenTelemetry Collector、Prometheus、Grafana。

Server 和 Worker 初期在 IDE/本机运行，Docker 承载基础设施和被测沙箱，便于调试。

## 20.3 启动

docker compose -f deploy/docker-compose.yml up -d postgres redis
cd server && ./mvnw spring-boot:run
cd worker && python -m ase_worker
cd web && pnpm install && pnpm dev

## 20.4 CI

每个 PR：Java compile/test/format；Python lint/type/test；Web typecheck/build；Schema contract；Testcontainers；MockAgent E2E；镜像漏洞扫描；2～3 个快速回归 case。真实模型评测放 nightly 或手动工作流，避免每次 PR 消耗额度。

# 21. 测试策略与验收标准

## 21.1 单元测试

状态迁移、配对聚合、W/T/L、预算、路径规范化、DSL Schema、Grader、Secret 脱敏、错误分类。

## 21.2 集成测试

Testcontainers 验证 PostgreSQL 条件更新与唯一约束、Outbox、Redis Consumer Group/ACK/Pending/claim、对象存储 hash、Docker 限额与断网。

## 21.3 Contract Test

Java/Python 共用：RunTaskMessage、SessionInput/Result、TraceEvent、GraderResult、WorkerHeartbeat JSON Schema。

## 21.4 E2E

使用 MockAgent：创建 Skill、Dataset、Experiment；生成 2 variants × 2 cases × 2 repeats；一个 improved、一个 regressed；报告 W/L 正确；SSE 支持重连。

## 21.5 故障注入

- Worker 在 RUNNING_AGENT 被 kill；

- Redis 临时不可用；

- 数据库提交前进程崩溃；

- 容器创建失败；

- 产物上传失败；

- Agent 输出非法 JSON；

- Judge 超时；

- 同一消息重复到达。

## 21.6 P0 验收清单

- ☐ Skill 导入识别缺失 frontmatter、非法名称和超大文件；

- ☐ YAML 错误能定位文件与字段；

- ☐ 20 个 Run 并发不产生重复有效终态；

- ☐ Worker 宕机后租约恢复；

- ☐ 两侧 workspace 完全隔离；

- ☐ Agent 看不到 hidden tests；

- ☐ Secret 不出现在日志、SSE 和产物；

- ☐ 主指标只用完整 pair；

- ☐ TASK_FAILED 与 INFRA_ERROR 分开；

- ☐ v1→v2 pass-to-fail 被标为 regression；

- ☐ Markdown/JSON 报告可导出；

- ☐ 新用户 15 分钟内跑通 Mock Demo。

## 21.7 性能目标

API P95 < 300ms（不含大文件）；单 Worker 并发 2～4 容器；4 Worker 处理 100 Mock Run 无重复丢失；trace 批量写入；SSE 10 个观察者不影响执行。

# 22. 8～10 周开发里程碑

## 第 0 周：冻结范围

确认本文档、演示 Skill、首批 case、技术版本和仓库看板。退出条件：不再向 P0 加功能。

## 第 1 周：工程骨架与契约

Monorepo、CI、Spring Boot、PostgreSQL、Redis、Worker skeleton、JSON Schema、MockAgent、Compose。演示：Server 创建 Run，Worker 返回固定结果。

## 第 2 周：Skill、Dataset、Case

Skill 导入/哈希/规范校验；YAML 导入；fixture 打包与安全解压；基础 Web CRUD。演示：导入 Skill 与 3 个 case。

## 第 3 周：Experiment、Run、可靠队列

Experiment snapshot、任务拆分、Outbox、Redis Streams、Run 状态机、租约、心跳、重试、SSE。演示：kill Worker 后由另一 Worker 接管。

## 第 4 周：Docker 与 Process Adapter

SandboxProfile、Docker 生命周期、资源限制、ProcessAdapter、stdout/stderr、Git diff、产物。演示：容器内 Agent 修改 Java 项目。

## 第 5 周：Grader 闭环

Gate、Exit/File/Regex/JSON/Command/GitDiff/Script、独立评分容器、hidden tests、综合分数。演示：正确修复通过，删除测试的作弊修复失败。

## 第 6 周：配对报告与回归

Pair 聚合、通过率、Gain、W/T/L、Token/时延、v1/v2 分类、详情页、Markdown/JSON 导出。演示：v2 改进 3 个、回归 1 个。

## 第 7 周：Judge 与可观测性

可选 LLM Judge、Golden Set、OpenTelemetry、预算。演示：Judge 与脚本冲突时保留双方证据。

## 第 8 周：CI、真实数据、文档

GitHub Actions、PR 报告、12～30 个 Java case、每 case 3 次、故障注入、安全测试、README、架构图、Demo 视频。

## 第 9～10 周：可选打磨

HTTP Adapter、MinIO、多 Agent、bootstrap/McNemar、UI 优化、受限公网 Demo。

# 23. 演示数据集与真实实验

## 23.1 推荐领域

首个数据集选 Java 软件工程 Skill，可同时展示 Agent 与 Java 后端：

| 分类 | 示例 |
| --- | --- |
| Bug Fix | NPE、边界、资源关闭、并发修改 |
| Code Review | 真 Bug、无 Bug 反例、注释干扰 |
| Unit Test | Service 测试、Mock、异常分支 |
| SQL | 索引、N+1、事务边界 |
| Git | 指定文件、规范提交、diff 分析 |
| Spring | 配置绑定、事务自调用、循环依赖 |
| Docker | Dockerfile、健康检查、非 root |

## 23.2 首批 12 case

- NPE 基础正例；2. 已正确 null-check 的反例；3. 跨层 null 传播；4. 资源未关闭；5. list 越界；6. @Transactional 自调用；7. 正确代码不应误报；8. 注释包含 BUG 但代码正确；9. 禁止删除测试；10. 必须运行测试定位；11. 多文件修复；12. 环境依赖失败用于验证 infra 分类。

## 23.3 首轮矩阵

12 cases × 2 variants × 3 repeats = 72 Runs

输出 baseline/treatment 通过率、W/T/L、正例 Recall、反例误报率、Token/时延、infra 失败率、5 个代表轨迹和 Skill v2 改进建议。

## 23.4 防止测试集泄漏

Skill 不写 case ID、具体路径和答案；开发集/保留集分离；保留集使用不同命名与结构；增加 prompt paraphrase；Skill 迭代只看开发集，最后运行 holdout；报告明确自建数据集规模和局限。

# 24. 简历和面试展示

## 24.1 简历项目名

AgentSkill-Eval——Agent Skill 自动化评测与回归分析平台

## 24.2 简历描述模板

数字必须替换为真实结果：

- 基于 Spring Boot、Python、Redis Streams、PostgreSQL 和 Docker 实现 Agent Skill 自动化评测平台，支持 with/without Skill 和 Skill v1/v2 配对实验。

- 设计 Run/Attempt 状态机、数据库租约与 Transactional Outbox，在至少一次消息投递下实现幂等消费、失败重试和 Worker 宕机恢复。

- 将 Agent 与评分脚本运行在受限容器中，配置 CPU/内存/PID/网络限制，并通过隐藏测试、Git diff 和产物哈希验证结果。

- 实现规则、脚本和 LLM-as-a-Judge 组合评分，提供工具轨迹、文件修改和评分证据下钻。

- 在 XX 个 Java 任务、XX 次配对运行中，将成功率由 XX% 提升至 XX%，识别 XX 个回归 case，并量化 Token 与时延开销。

## 24.3 五分钟 Demo

- 展示 Skill v1/v2 diff；

- 展示 12-case 数据集与 hidden tests；

- 创建 v1/v2 实验并解释 Run 数；

- 展示 SSE 工具轨迹；

- kill Worker 演示租约恢复；

- 展示 improved/regressed/W/T/L；

- 下钻回归 case 的 Git diff 和证据；

- 展示 PR 门禁 Markdown。

## 24.4 面试必答

为什么配对；消息重复为何安全；Run/Attempt 为何分表；ACK 前宕机如何处理；hidden tests 为何独立；LLM Judge 不稳定怎么办；TASK_FAILED 与 infra failure 如何区分；成功率提升但成本暴涨如何决策；为何模块化单体；Docker 仍有哪些风险。

# 25. 风险、取舍与后续规划

## 25.1 风险与缓解

- Agent 接入差异： 先统一 Process/HTTP 协议，不绑定产品。

- 模型随机： 重复、完整 pair、随机顺序、环境指纹、CI。

- 跨平台 Docker： Linux 为参考环境，Windows 推荐 WSL2。

- 模型费用： Mock、小样本、Gate 早停、预算、nightly。

- 自建数据集可信度： 公开 fixture、holdout、实验脚本和局限。

- 范围膨胀： 第 0 周冻结 P0，P1 不影响闭环交付。

## 25.2 关键取舍

| 决策 | 选择 | 延后 |
| --- | --- | --- |
| 架构 | 模块化单体 + Worker | 微服务/K8s |
| 队列 | Redis Streams | Kafka/RabbitMQ 治理 |
| 执行 | Docker | VM 级强隔离 |
| 评分 | 确定性优先 | 全量 Judge |
| 数据集 | Java 垂直领域 | 覆盖所有 Skill |
| 用户 | 本地单用户 | 多租户计费 |
| Agent | Adapter 契约 | 绑定某个 SDK |

## 25.3 后续扩展

MCP Mock Server 与工具断言；Skill 触发准确率；自动失败归因；跨 Agent/模型矩阵；历史失败自动生成回归 case；远程 gVisor/Firecracker/OpenSandbox；数据签名和 provenance；与 skill-up 双向导入导出。

# 26. 附录：代码、配置和报告示例

## 26.1 Java RunStatus

public enum RunStatus {
    CREATED, QUEUED, LEASED, PREPARING, RUNNING_AGENT,
    COLLECTING, GRADING, RETRY_WAIT, CANCEL_REQUESTED,
    SUCCEEDED, FAILED, TIMED_OUT, CANCELLED;

    public boolean isTerminal() {
        return switch (this) {
            case SUCCEEDED, FAILED, TIMED_OUT, CANCELLED -> true;
            default -> false;
        };
    }
}

## 26.2 租约服务

@Transactional
public boolean acquireLease(UUID runId, String workerId, Duration lease) {
    Instant now = clock.instant();
    return runMapper.acquireLease(runId, workerId, now.plus(lease), now) == 1;
}

## 26.3 Worker 伪代码

async def handle_message(message: RunTaskMessage) -> None:
    if not await repository.acquire_lease(message.run_id, worker_id):
        await queue.ack(message)
        return

    attempt = await repository.create_attempt(message.run_id, worker_id)
    heartbeat = asyncio.create_task(extend_lease(message.run_id))
    try:
        result = await pipeline.execute(message.run_id, attempt.id)
        await repository.commit_terminal_result(result)
        await queue.ack(message)
    except RetryableError as exc:
        await repository.schedule_retry(message.run_id, attempt.id, exc)
        await queue.ack(message)
    except Exception as exc:
        await repository.fail_run(message.run_id, attempt.id, exc)
        await queue.ack(message)
    finally:
        heartbeat.cancel()
        await sandbox.cleanup(attempt.id)

## 26.4 Grader Result Schema

{
  "$id": "https://example.local/schemas/grader-result-v1.json",
  "type": "object",
  "required": ["passed", "score", "reason"],
  "properties": {
    "passed": {"type": "boolean"},
    "score": {"type": "number", "minimum": 0, "maximum": 1},
    "reason": {"type": "string", "maxLength": 4000},
    "evidence": {"type": "object"},
    "metrics": {"type": "object"}
  },
  "additionalProperties": false
}

## 26.5 Docker Python 示例

container = docker_client.containers.run(
    image=profile.image,
    command=["sleep", "infinity"],
    detach=True,
    network_disabled=True,
    read_only=True,
    mem_limit="4g",
    memswap_limit="4g",
    nano_cpus=2_000_000_000,
    pids_limit=256,
    cap_drop=["ALL"],
    security_opt=["no-new-privileges:true"],
    user="1000:1000",
    volumes={
        workspace: {"bind": "/workspace", "mode": "rw"},
        inputs: {"bind": "/inputs", "mode": "ro"},
        outputs: {"bind": "/outputs", "mode": "rw"}
    },
    tmpfs={"/tmp": "rw,noexec,nosuid,size=512m"}
)

## 26.6 Outbox Publisher

@Scheduled(fixedDelay = 500)
public void publishBatch() {
    for (OutboxEvent event : outboxRepository.lockNextBatch(100)) {
        try {
            redisStreamPublisher.publish(event);
            outboxRepository.markPublished(event.id(), clock.instant());
        } catch (Exception ex) {
            outboxRepository.markRetry(event.id(), ex.getMessage());
        }
    }
}

## 26.7 报告摘要

# Skill Regression Report

- Dataset: java-code-review-v1 (12 cases)
- Complete pairs: 35 / 36
- Baseline pass rate: 47.2%
- Treatment pass rate: 63.9%
- Absolute gain: +16.7 percentage points
- W/T/L: 8 / 24 / 3
- Token overhead: +18.4%
- Critical regressions: 1
- Gate: FAILED

## Critical regression
- java-clean-code-001: PASS → FAIL
- Reason: treatment reported a nonexistent null dereference
- Evidence: run links, transcript, deterministic checks and judge

# 27. 参考资料

[R1] Agent Skills Specification. SKILL.md、frontmatter 与目录格式。官方页面

[R2] Evaluating skill output quality. 真实用例、with/without、评分、聚合和迭代。官方页面

[R3] Alibaba skill-up README.zh.md. 引擎、Judge、报告和 CI。GitHub

[R4] skill-up writing-evals. Eval/case、Docker、Engine、Grader 配置。GitHub

[R5] skill-up Custom Engine Design. local/http transport 和统一结果契约。GitHub

[R6] Docker Rootless mode. 非 root daemon 和容器。Docker Docs

[R7] Docker Resource constraints. CPU/内存限制及默认行为。Docker Docs

[R8] Redis Streams. Consumer Group、XREADGROUP、XACK、pending、claim。Redis Docs

[R9] OpenTelemetry Signals. trace、metric、log 与上下文传播。OpenTelemetry

文档结束。任何 P0 范围、跨语言契约或验收口径变更，应先更新本文档，再修改实现。